Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

U  M  O  W  A

zawarta w dniu .......................2017r. w Czarnej Białostockiej, pomiędzy:

„Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16 - 020 Czarna Białostocka NIP: 542-000-02-97, REGON: 052234074; KRS: 0000202586 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitał zakładowy 28 966 000,00 zł.

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Iwonę Mocniak  - Prezesa Zarządu

a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………….…………………………….,

treści następującej:

§ 1

1.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania: pobór próbek i badań: wody pitnej, wody surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadu o kodzie 19 08 05, zawartość piaskownika o kodzie 19 08 02 oraz  gleby na terenie Miasta i Gminy Czarna Białostocka.

2.   Szczegółowy zakres rzeczowy robót objęty umową określony jest:

- zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami,
      - ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie wg poniższych ustaleń:

1)  Pobór próbek i badanie będzie zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) ; Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r. w sprawie dopuszczenia  odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz.1277).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wyników badań w formie sprawozdania zawierającego wyniki analiz w terminie:

  - monitoring kontrolny wody - 14 dni od daty poboru prób

  - monitoring przeglądowy wody – 25 dni od daty poboru prób

  - badania wody surowej – 5 tygodni od daty poboru prób

  - badania wód popłucznych - 14 dni od daty poboru prób

  - badania ścieków oczyszczonych i surowych - 21 dni od daty poboru prób

  - badania osadu i gleby – 4 tygodnie od daty poboru prób

  - badania zawartości piaskownika – 5 tygodni od daty poboru prób

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać wyników badań objętych umową w celu ich dalszego przetwarzania.

- Wytyczne do przedmiotu umowy:

Pobór próbek wody pitnej wykonywać zgodnie z „Planem poboru próbek wody w roku 2017” - załącznik Nr 1 oraz wody surowej zgodnie z „Harmonogramem –  monitoring substancji promieniotwórczych” - załącznik nr 2

Pobór próbek wód popłucznych wykonywać od miesiąca lutego co 2 miesiące (II, IV, VI, VIII, X, XII).

Pobór ścieków oczyszczonych wykonywać w trzecim tygodniu każdego miesiąca lub po uzgodnieniu telefonicznym.

Pobór  ścieków surowych wykonywać w II, III i IV kwartale po uzgodnieniu telefonicznym.

Pobór osadu wykonywać po uzgodnieniu telefonicznym.

Pobór gleby wykonywać po uzgodnieniu telefonicznym.

Pobór zawartości piaskownika wykonywać po uzgodnieniu telefonicznym.

§ 2

Termin wykonania.

Rozpoczęcie – 20.01.2017r.

Zakończenie 30.12.2017r.

§ 3

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie koordynacji prac umownych i uzgodnień z Zamawiającym będzie osoba  - ………………………………………………………

Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza pana Mirosława Sosnowskiego.

§ 4

- Wykonawca  upoważniony jest do wystawiania faktur VAT stosownie do zakresu wykonanych
       badań i pomiarów w danym terminie.

- Podstawą do wystawienia faktur stanowić będą sprawozdania z badań przekazane
       Zamawiającemu po zakończeniu wykonania zleconych w danym terminie prac i prac 
       wynikających z Planu poboru próbek wody w roku 2017 oraz Harmonogramu – monitoring 
      substancji promieniotwórczych.

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek 
       bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
       wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważna będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
       bankowego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w  przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :                                                                              	Zamawiający: