Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY   NR ………..

zawarta w dniu ............. 2017 roku w Czarnej Białostockiej, pomiędzy:

„Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 62, 16 – 020 Czarna Białostocka, tel./fax: 85 710 17 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202586; NIP 542-000-02-97; Regon 052234074; Kapitał zakładowy w wysokości 28 966 000,00 PLN opłacony w całości, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Iwonę Mocniak  – Prezes Zarządu Spółki

a

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

…………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą"

treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest: 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy spinki sieci wodociągowej przy ul. Torowej 
w Czarnej Białostockiej”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Torowa 1 (budynek Ośrodka Zdrowia) – do ul. H. Sienkiewicza w zakresie punktów (1-2-3 dł. ok. 290mb) - proponowana trasa o długości ok. 150mb przedstawiona została na załączniku graficznym nr 3 do zapytania ofertowego.

- W skład zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej spinki sieci wodociągowej Dn100 od budynku ul. Torowa 7:

- do proponowanego punktu A w rejonie ul. Prusa 6 – długość projektowanego odcinka ok. 100mb,

- lub do proponowanego punktu B w rejonie ul. Żeromskiego 4 – długość projektowanego odcinka ok. 140mb,

W zakresie opracowania należy ująć przeniesienie hydrantu i likwidację odcinka sieci wodociągowej.

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został:

- w załączniku graficznym nr 3,

- ofercie Wykonawcy,

Które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. 	Terminy wykonania umowy:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy spinki sieci wodociągowej przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej” będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywać od momentu podpisania umowy do dnia 30.10.2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3.   	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, miejscem, którego dotyczy opracowywana dokumentacja i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz, że warunki prowadzenia prac są mu znane.

4.  Za termin zakończenia prac uważa się datę przekazania Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy spinki sieci wodociągowej przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej” wraz z uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo- odbiorczy.

5. 	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

6. 	Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego opracowaną dokumentację projektowo- kosztorysową:

a) projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 4 szt.

b) projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej i budowy spinki wodociągowej przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej – szt. 4.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 szt.

d) przedmiar robót – 1 szt.

e) kosztorys inwestorski – 1 szt.

7. 	Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i udziela gwarancji na dokumentację projektowo – kosztorysową do dnia zakończenia robót budowlanych, będących przedmiotem opracowań projektowo- kosztorysowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

9.	Jeżeli w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac nie objętych niniejszą umowa, Wykonawca wykona je na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, którego zakres zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym przez strony.

10. 	Udzielenie zamówienia dodatkowego powinno być poprzedzone protokołem konieczności podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie netto …………………... zł + podatek VAT (…… %) w kwocie …………………………… zł, razem brutto ……………………………. zł (słownie:………………………………………………… ……...)

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty związane 
z  kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń w ramach obowiązujących przepisów prawa, a także koszty nadzoru autorskiego.

§ 4

- Ustala się, że wypłata  wynagrodzenia   następować  będzie  na   podstawie  jednej faktury, która wystawiona będzie po należytym wykonaniu ustalonego zakresu prac.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace stanowić będzie protokół, 
o którym mowa w §2 ust. 4,  podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uważana będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

§ 5

1.   	Ze strony Zamawiającego obowiązki przedstawiciela pełnić będzie:

Mirosław  Sosnowski

- Ze strony Wykonawcy obowiązki przedstawiciela pełnić będzie:

………………………………………………………………………….………………….

§ 6

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

a)	w zakresie użytkowania,

b)	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

c)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

d)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

f)	w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów.

3.	W przypadku skierowania wobec Zamawiającego, jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.

4.	Przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych niniejszą umową następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego i nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia.

§ 7

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji, o co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

1)	Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a opóźnienie lub przerwa trwają dłużej niż 7 dni;

2)	Jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonania;

3)	W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości;

2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu zamówienia -  w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 9

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 10

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| …………………………………….. | ……………………………………… |