Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

PROJEKT   UMOWY

zawarta w dniu .......................2024r. w Czarnej Białostockiej, pomiędzy:

„Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16 - 020 Czarna Białostocka NIP: 542-000-02-97, REGON: 052234074; KRS: 0000202586 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; Kapitał zakładowy 29 747 500,00 zł.

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………

a  ……………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą dokumentacji, reprezentowanym przez:

1. …………………………………. - …………………………….,

treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca dokumentacji przyjmuje wykonanie dokumentacji 
   projektowej dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Pięknej i Sosnowej w Czarnej 
  Wsi Kościelnej.
2.   Szczegółowy zakres rzeczowy robót objęty umową określony jest:

- - zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami,
      - ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy,
      - warunkami technicznymi przebudowy sieci.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie wg poniższych ustaleń:

## Dokumentacja projektowa wykonana będzie zgodnie z przepisami prawa powszechnie  obowiązującego, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024.725 t.j.) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- (Dz. U. 2021.2454 t.j.).

- 2)  Wykonawca dokumentacji w ramach ceny ryczałtowej pozyskuje aktualną mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu oraz dokonuje obligatoryjnych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Opłaty za uzgodnienia (np.  Z-d energetyczny, Zarządcy drogi itp.) uiści Zamawiający;

- Opłatę za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę uiści Zamawiający.

- Wszelkie opłaty i koszty, do uiszczenia których nie zobowiązał się Zamawiający, niezbędne     do należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca dokumentacji.

- Wykonawca dokumentacji w ramach ceny ryczałtowej pełnić będzie nadzór autorski.

- Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wytyczne do przedmiotu umowy:

- Projekt budowlany powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań i pisemne oświadczenie projektanta, że:

    - jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

    - został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca dokumentacji pozyskuje w imieniu Zamawiającego DECYZJĘ o pozwoleniu na budowę wg poniższego grafika:

- po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej inwestycji, pod nazwą wg § 1, i WNIOSKU o POZWOLENIE NA BUDOWĘ w formie elektronicznej (plik WORD oraz pdf.) i w formie papierowej. Zamawiający w terminie do trzech dni roboczych:

a1) sprawdzi projekt budowlany i w przypadku nie stwierdzenia wad, podpisze WNIOSEK o pozwolenie na budowę oraz inne niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym;

a2) zawiadomi Wykonawcę dokumentacji, że dokumentacja gotowa jest do złożenia o pozwolenie na budowę, po czym Wykonawca dokumentacji w terminie do trzech dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia, składa dokumentację w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

a3) w przypadku stwierdzenia wad w projekcie budowlanym powiadamia Wykonawcę dokumentacji o konieczności usunięcia wad z projektu, których usuwanie Wykonawca dokumentacji usunie w terminie do siedmiu dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia;

a4) w przypadku wad technicznych, nie wymagających procedury określonej konkretnymi przepisami prawnymi, Wykonawca dokumentacji wady te usuwa w terminie trzech dni roboczych i ponownie przekazuje projekt budowlany Zamawiającemu;

a5) w przypadku wad, których usunięcie wymaga stosowania procedur określonych
  konkretnymi przepisami prawnymi, czasokres usuwania wady równy jest czasokresowi  
  wymaganej procedury prawnej;

a6)  Wykonawca dokumentacji po usunięciu wad w projekcie budowlanym dostarcza projekt
 budowlany Zamawiającemu, który realizuje zapisy wg podpunktów a1 i a2);

    - Wykonawca dokumentacji w terminie siedmiu dni, po otrzymaniu informacji z urzędu wydającego pozwolenie na budowę lub od Zamawiającego o konieczności wniesienia zmian w projekcie, lub uzupełnienia projektu budowlanego o dokumenty, których pozyskanie leży w kompetencji Wykonawcy dokumentacji, wprowadza niezbędne zmiany w projekcie i uzupełnia brakujące dokumenty.

    - Zamawiający odbiera zatwierdzony projekt i niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  dokumentacji o wejściu w posiadanie DECYZJI o pozwoleniu na budowę.

    - Wykonawca dokumentacji uzyskuje klauzulę uprawomocnienia się DECYZJI w przypadku posiadania upoważnienia, wystawionego przez Zamawiającego.

§ 2

Termin wykonania.

- Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zakończenie opracowania i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, nadającej się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - w terminie do 31.10.2024r.

- W przypadku zaistnienia okoliczności nie zawinionych przez Wykonawcę dokumentacji - np. wydłużone procedury uzgadniania projektu z organami administracji publicznej - termin umowny może zostać odpowiednio przedłużony na podstawie aneksu zawartego pomiędzy Wykonawcą dokumentacji a Zamawiającym.

- Wykonawca dokumentacji oświadcza, że dołoży wszelkich starań by przedmiotowy projekt wykonać w jak najkrótszym terminie.

§ 3

- Strony zobowiązują się powiadamiać nawzajem na piśmie, lub drogą internetową, o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania prac objętych umową, mogących spowodować przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy dokumentacji w zakresie koordynacji prac umownych i uzgodnień z Zamawiającym będzie osoba autoryzująca projekt - ……………………………….

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza pana Mirosława Sosnowskiego.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy dokumentacji należy również:

      - Terminowe i zgodne z obowiązującym w tym zakresie przepisami, normami i normatywami oraz ustaleniami z oferty opracowanie przedmiotu umowy.

      - Terminowe przekazanie przedmiotu umowy, z czynności tej strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy w siedzibie Zamawiającego.

      - Na żądanie Zamawiającego informowanie o stanie zaawansowania prac projektowych.

      - Wykonawca dokumentacji przedłoży projekt zagospodarowania terenu (pzt) do uzgodnienia Zamawiającemu przed uzgodnieniem na ZUDP. Zamawiający w terminie czterech dni roboczych zaopiniuje przedłożony pzt.

      - Sprawowanie nadzoru autorskiego, w okresie wykonywania sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

§ 5

- 1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie

- ryczałtowe  w wysokości netto ………………. zł + podatek VAT w kwocie ………………. zł,

- razem brutto  ………………………. zł (słownie:………..……………………………………………………………………)

- Ustalono dwuetapową zapłatę za przedmiot umowy:

- po protokolarnym przekazaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca dokumentacji wystawi fakturę na 80% kwoty umownej, tj. …………………… zł netto plus VAT wg obowiązujących przepisów na dzień wystawienia faktury;

- po uzyskaniu ostatecznej (prawomocnej) DECYZJI o pozwoleniu na budowę Wykonawca dokumentacji wystawi fakturę na 20% kwoty umownej, tj. ………………….. zł netto plus VAT wg obowiązujących przepisów na dzień wystawienia faktury;

- Faktury Wykonawcy dokumentacji za wykonanie przedmiotu umowy opłacane będą przelewem na nr konta bankowego Wykonawcy dokumentacji, wskazanego na fakturze, w terminie 30 dni liczonych od dnia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę dokumentacji.

- Wykonawca dokumentacji przekazuje protokolarnie, w siedzibie Zamawiającego przedmiot umowy w dniu, który, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, uzgodniony będzie między stronami.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, które zaistniały wyłącznie z winy Wykonawcy dokumentacji, w przedmiocie umowy, wyznaczy on termin dla Wykonawcy dokumentacji do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może:
a) dokonać ich usunięcia we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę dokumentacji.
b) bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy, bez prawa do wynagrodzenia. Umowne prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad jak wyżej.

§ 6

1. Wykonawca dokumentacji zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca dokumentacji w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- Opóźnienie w wykonaniu czynności z zakresu nadzoru autorskiego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy dokumentacji kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za który odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należności przysługujących Wykonawcy dokumentacji.

§ 7

Za zgodą Zamawiającego Wykonawca dokumentacji może zlecić wykonanie niektórych elementów prac projektowych podwykonawcom na własny koszt i ryzyko. Wykonawca dokumentacji odpowiada za wykonanie prac podwykonawcy jak za swoje czynności.

Zgody Zamawiającego nie wymaga podzlecanie prac innej branży, np. prace geodezyjne, geologiczne, branża elektryczna itp.

§ 8

  - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Wykonawca dokumentacji:

    - Przenosi z dniem odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką,

- publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką,

- wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie.

b)	 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie pozbawiony wad prawnych i roszczeń osób trzecich. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego, jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z przedmiotem umowy, Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności.

  - W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą się odbywać spotkania informacyjno – koordynacyjne pomiędzy Wykonawcą dokumentacji i Zamawiającym, na które mają obowiązek przybywać umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W spotkaniach tych mogą brać udział inne osoby powołane przez strony. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb. Spotkania będą protokołowane i będą miały moc wiążącą.

3.  Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z w/w tytułu.

4.  Wykonawca dokumentacji posiada ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie to obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim w tym Inwestorowi z tytułu błędów w wykonywanej na podstawie niniejszej Umowy dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia OC przez cały czas realizacji niniejszej umowy.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku o odstąpieniu od umowy Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę dokumentacji. Po czym Wykonawca dokumentacji przerywa realizację umowy i obie strony ustalają procent zaawansowania prac i kosztów w formie protokółu przerwania prac. Za wykonane prace Zamawiający opłaca fakturę wystawioną przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia.

- Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- naruszenia przez Wykonawcę dokumentacji i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dokumentacji warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu;

- opóźnienia o więcej niż  15  dni, z winy Wykonawcy dokumentacji, w stosunku do terminu określonego w § 2 dla wykonania umowy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca dokumentacji:                                                          		Zamawiający: