Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: OG.21.1.2

UMOWA

zawarta w dniu _______ w Czarnej Białostockiej

pomiędzy:

„Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Białostockiej , ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka  wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000202586 NIP 542-000-02-97  kapitał zakładowy 34 837 000,00 zł , reprezentowanym przez:

Zbigniewa Onoszko - Prezesa Zarządu

zwanego  dalej „Zamawiającym”

a

__________________ z siedzibą w __________,_____________________, NIP___________________, wpisaną do______________  pod numerem __________ w ______________ , kapitał zakładowy i wpłacony ____________ reprezentowaną/ym przez:

_______________- ______________

zwaną/ym w dalej „Wykonawcą”

Strony oświadczają, że:

- umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

- umowa jest realizowana na potrzeby projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka”, ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu II Region przyjazny środowisku, Działania 2.9 Gospodarka wodna i ściekowa.

# § 1

- Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy polegający na zaprojektowaniu,  wykonaniu i montażu tablic informacyjnych (3 szt. o wymiarach 240 cm x 120 cm oraz 1 szt. o wymiarach 120 cm x 60 cm) dla projektu, zgodnie z:

- zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do zapytania,

- ofertą Wykonawcy

- Przedmiot umowy będzie świadczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie od dnia podpisania umowy do _______________.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się, do:

  - wykonania przedmiot umowy zgodnie z zasadami projektowania tablicy informacyjnej określonymi w załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

  - Udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych usług na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się przygotować projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych (tablice informacyjne) oraz gotowe materiały przedkładać do akceptacji Zamawiającemu na zasadach i w terminach określonych pomiędzy Stronami.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

§ 5

- Zamawiający zapłaci za prawidłowo wykonany Przedmiot umowy, kwotę nie przekraczającą ______ zł  (słownie: ________ złotych) brutto, , zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Płatność będzie dokonana przelewem, po zaakceptowaniu, przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru, wykonania i dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego lub pod adresy wskazane przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur.

- Płatność będzie dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

- Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

      - Wykonawca oświadcza, że:

  - wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji usług objętych niniejszą umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób,

  - nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w umowie.

§ 6a

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na wykonane i zamontowane tablice informacyjne na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad tablic, w tym ich wymiany lub odnowienia w przypadku uszkodzenia lub utraty czytelności, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi realizowane będą zgodnie z przepisami ustawy.

§ 7

            - Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku:

- wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1;

- opóźnienia w realizacji usług, o których mowa w zapytaniu ofertowym w wysokości odpowiednio 0,5%,  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia;

- nienależytego wykonania usług, o których mowa w zapytaniu ofertowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości nienależycie wykonanej części zamówienia.

  - Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania tego wezwania.

## § 8

            - Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

- bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia nawet przed terminem wykonania umowy, jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie 2 tygodni od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 1miesiąca od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy, w terminie 2 tygodni od upływu tego terminu

- jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w realizacji części umowy będzie trwało dłużej niż 2 tygodnie, w każdym czasie do dnia kiedy upływa termin określony w § 2 umowy;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)  i 4):

  - Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy;

  - wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.

## § 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub

- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie.

- z przyczyn nie dających się przewidzieć w momencie podpisania umowy konieczna stanie się modyfikacja terminów realizacji Przedmiotu umowy.

- Zmiany dotyczące wskazanych w treści umowy osób do kontaktów oraz numerów rachunków bankowych Stron nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§ 10

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

| Ze strony Zamawiającego: |  | Ze strony Wykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| .............................. |  | .............................. |
| (podpis) |  | (podpis) |